# Hafta 12 — Güvenlik Sertifikasyonları ve Sızma Testi Planlaması

| Tarih | 04.12.2026 |
| --- | --- |
| Öğrenme çıktıları | ÖÇ.5, 6, 7 |
| Süre | 3 saat |

Bu haftanın çalışan demosu

code/week-12/01-birim-test — Birim test kosucusu: guvenlik fonksiyonlarini test kartlariyla dogrular (S16 sonuclari). · code/week-12/02-saldiri-potansiyeli — Saldırı potansiyeli hesaplayıcı: beş faktör → dirençlik düzeyi (düşük = ciddi bulgu).

Çalıştırma: sh demo.sh (Linux/WSL) ya da CMake ile derleyip bin/ altından. Tümüyle sentetik ve güvenlidir; öğrenci bilgisayarına zarar vermez.

Bu haftanın sonunda şunları yapabileceksiniz

- Bir ürünün bağımsız bir laboratuvarda güvenlik değerlendirmesinden geçişini uçtan uca, adım adım anlatmak.

- ETSI, EMV, PCI DSS ve ISO/IEC 27001’in ne tür güvenlik testleri istediğini ayırt etmek.

- Kod incelemesi, statik ve dinamik analiz, fuzzing ve sızma testini bir zafiyet değerlendirmesi içinde doğru sırada kullanmak.

- Bir sızma testi planı yazmak: kapsam, kurallar (angajman kuralları), yöntem (OWASP WSTG/MASTG, PTES, NIST SP 800-115) ve raporlama.

- Bir bulguyu saldırı potansiyeli ve CVSS ile derecelendirmek; bulgu–öneri–aksiyon döngüsünü ve güvenlik etki analizi / delta değerlendirmeyi açıklamak.

Ders akışı (öğretim üyesi için zaman planı)

| Zaman | Bölüm | Ne yapılıyor |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:20 | 1 | Neden bağımsız değerlendirme? Standartlar ve sertifikasyon manzarası |
| 0:20–0:50 | 2 | Değerlendirme süreci: hedef tanımından delta değerlendirmeye 13 adım |
| 0:50–1:00 | Ara |  |
| 1:00–1:30 | 3–4 | Zafiyet değerlendirmesinin araçları; standartların istediği testler |
| 1:30–1:50 | 5 | Saldırı potansiyeli ve bulgu derecelendirme |
| 1:50–2:00 | Ara |  |
| 2:00–2:35 | 6 | Sızma testi planı: kapsam, kurallar, yöntem, test şablonu — takım etkinliği |
| 2:35–2:50 | 7–8 | Raporlama; eleştirel okuma alıştırması |
| 2:50–3:00 | 9+ | Proje adımı (S16 test planı), kendini sınama |

Etik ve hukuki çerçeve

Sızma testi, yazılı izin ve kapsamı açıkça tanımlanmış bir sözleşme olmadan yapılamaz. İzinsiz test, amacı ne olursa olsun suçtur. Bu haftanın bütün etkinlikleri kendi dönem projeleriniz ve ders demoları üzerinde, kağıt üstünde planlama olarak yapılır; başka bir takımın projesini test etmek ancak o takımın ve öğretim üyesinin onayıyla, ders ortamında olur.

## 1. Neden bağımsız değerlendirme?

Bir yazılımı yazan ekip, onun en iyi test edicisi değildir: tasarım varsayımlarını paylaşır, “bu nasılsa olmaz” dediği yolları hiç denemez. Bu yüzden ödeme, kimlik, sağlık ve kamu gibi alanlarda ürünler, bağımsız bir laboratuvarın değerlendirmesinden geçer. Değerlendirmenin sonunda bir sertifika (ya da onay) verilir; sertifika “bu ürün kırılamaz” demez, “bu ürün şu standardın şu gereksinimlerini, şu saldırgan modeline karşı, şu tarihte karşılıyordu” der.

Bu dersin projesini baştan beri “bir sertifikasyondan geçecekmiş gibi” tasarladık. Bu hafta o sürecin kendisini, bir değerlendiricinin gözünden, adım adım işliyoruz.

### Standartlar ve sertifikasyon manzarası

| Standart / şema | Alan | Ne değerlendirilir? | Bu dersteki yeri |
| --- | --- | --- | --- |
| Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408) + CEM (ISO/IEC 18045) | Genel BT ürünleri | Güvenlik hedefi (ST), koruma profili (PP), EAL düzeyleri; zafiyet analizi ve saldırı potansiyeli | 13. hafta |
| FIPS 140-3 | Kriptografik modüller | Modülün kripto algoritmaları, anahtar yönetimi, fiziksel güvenlik, öz testler | 13. hafta |
| EMVCo belgeleri | Ödeme kartları, terminaller, mobil ödeme | Çip ve yazılım tabanlı ödeme çözümlerinin güvenlik değerlendirmesi | 3, 6, 11, 13. haftalar |
| PCI standartları (DSS, PIN, MPoC, SSF) | Kart verisi işleyen kurum ve yazılımlar | Kart verisinin korunması; yazılımın güvenli geliştirilmesi; test ve tarama gereksinimleri | Bu hafta |
| ISO/IEC 27001 | Kurumun bilgi güvenliği yönetim sistemi | Süreçler, risk yönetimi, kontroller (Ek A); ürün değil kurum sertifikalanır | Bu hafta |
| ETSI (EN 303 645, TS 103 732 vb.) | Tüketici IoT, telekom, mobil | Cihaz güvenliği temel gereksinimleri, test belirtimleri | 13. hafta |
| OWASP ASVS / MASVS | Web ve mobil uygulamalar | Uygulama güvenliği doğrulama düzeyleri (sertifika değil, test çerçevesi) | 5, 6. haftalar |

Ürün mü, süreç mi?

ISO/IEC 27001 bir kurumu (onun bilgi güvenliği yönetim sistemini) sertifikalar; Ortak Kriterler, FIPS 140-3 ve EMVCo değerlendirmeleri ise bir ürünü. PCI DSS, kart verisi işleyen bir ortamın uyumunu denetler. Bir proje kılavuzunda bu farkı karıştırmamak gerekir: “ürünümüz ISO 27001 sertifikalı” cümlesi yanlıştır; “ürünümüz ISO 27001 sertifikalı bir kurumda geliştirilmektedir” doğrudur.

## 2. Değerlendirme süreci: 13 adım

Aşağıdaki akış, bir yazılım bileşeninin (ör. bir mobil ödeme kütüphanesi) üçüncü taraf bir laboratuvarda değerlendirilmesinin genelleştirilmiş halidir. Ürün, kurum ve şema adları çıkarılmıştır; adımlar birçok şemada benzerdir.

| Adım | Ne yapılır? | Çıktı | Projenizde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Değerlendirme hedefi | Değerlendirilecek şey benzersiz tanımlanır: sürüm numarası yetmez; ikili dosya + kaynak kod + özet değeri ya da sürüm etiketi. Kapsam dışı bileşenler yazılır. Varsayım: platform güvenilmez | TOE tanımı | S0, S1 (1. hafta sürüm kimliği) |
| 2. Belgelerin teslimi | Kaynak kod, API belgesi, güvenlik kılavuzu, hata ayıklama ve sürüm derlemeleri güvenli bir kanalla teslim edilir | Teslim listesi | Deponuz + kılavuz |
| 3. Gereksinim şablonu | Standardın numaralı gereksinimleri; her biri için gereksinim metni, test kapsamı, geliştiricinin uyum gerekçesi ve belge referansı; durum: karşılandı / devredildi / karşılanmadı | Doldurulmuş şablon | S17 uyum matrisi (13. hafta) |
| 4. Atölye | Hangi önlemin hangi gereksinimi karşıladığı, eksiklerin nasıl kapatılacağı planlanır | Belge güncelleme planı | — |
| 5. Kaynak kod incelemesi | Bütün kaynak, laboratuvarda beyaz kutu bağlamında incelenir: tehlikeli kalıplar, yanlış kripto, sızıntı noktaları | Kod inceleme bulguları | 4. hafta CERT, statik analiz |
| 6. Zafiyet analizi | Varlıklar ve anahtar hiyerarşisi çıkarılır; her varlık için “nerede, hangi halde açığa çıkıyor?” sorulur | Bulgu listesi + sızma testi planı | S4, S5, S16 |
| 7. Sızma testi | Plandaki her test, sekiz başlıklı şablonla yürütülür ve saldırı potansiyeliyle derecelendirilir | Test sonuç tabloları | S16 |
| 8. İşlevsel uygunluk | Ürünün standart işlevleri (ör. ödeme akışları) şemanın test paketiyle sınanır | Yürütme raporu | Birim testleri |
| 9. Bulgular ve düzeltmeler | Her bulgu için laboratuvar öneri, geliştirici aksiyon üretir; bazı bulgular “güvenlik sorunu değil, iyi uygulama önerisi” olarak kapanır | Bulgu–aksiyon tablosu | 7. hafta bulgu listesi |
| 10. Güvenlik etki analizi | Düzeltmeler yeni sürüm doğurunca: değişiklik dizini (yeni özellik / iyileştirme / hata düzeltme), etkilenen dosyalar, güvenlik etkisi | Etki analizi belgesi | S13, 1. hafta değişiklik yönetimi |
| 11. Delta değerlendirme | Yalnız değişen kısım yeniden değerlendirilir; laboratuvar işaretlenmiş belgeler, etki analizi, dosya listesi ve yeni TOE kimliğini ister | Delta raporu | — |
| 12. Ödünleşim ve kalan risk | Her korumanın maliyeti ölçülür, kararlar gerekçelendirilir, kalan risk açıkça yazılır | Ödünleşim kaydı | 1. hafta |
| 13. Değişiklik yönetimi | Temel çizgi → talep → sınıflandırma → onay → geliştirme ve test → yayın → doğrulama | Süreç kayıtları | S13 |

Sahada nasıl uygulanır?

Bu dersin her haftasında gördüğümüz “Sahada nasıl uygulanır?” notlarının kaynağı olan kılavuz, tam olarak 2. adımda teslim edilen güvenlik kılavuzudur: birincil okuru değerlendirme laboratuvarıdır. Kılavuzun her bölümü bir gereksinim bloğuyla açılır (“gereksinim — durum”), ardından ürünün o gereksinimi nasıl karşıladığı anlatılır. Dönem projenizde yazdığınız kılavuz, bu belgenin küçültülmüş halidir.

### Değerlendiricinin temel tutumu

Değerlendirici iki varsayımla çalışır: (1) bütün kaynak koda ve belgelere erişimi vardır (beyaz kutu bağlam) ve (2) ürünün çalıştığı platform güvenilmezdir. Bu yüzden bir korumanın var olması yetmez; ne kadar kolay aşıldığı ölçülür. Tek bir korumayı değil, korumaların birlikte aşılmasının ne kadar sürdüğünü raporlar; iyi tasarlanmış bir üründe saldırgan birkaç korumayı zincirlemek zorunda kalır.

## 3. Zafiyet değerlendirmesinin yöntemleri

Değerlendirme sürecinin 5. ve 6. adımları (kod incelemesi ve zafiyet analizi), bir dizi yöntemi doğru sırada kullanmayı gerektirir. Bunları savunmacı gözüyle, “kendi ürünümü teslim etmeden önce nasıl sınarım?” sorusuyla ele alıyoruz. Sıralama önemlidir: ucuz ve geniş kapsamlı yöntemlerle başlanır, pahalı ve derin yöntemlere doğru gidilir.

| Sıra | Yöntem | Ne bulur? | Bu dersteki yeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaynak kod incelemesi (el ile) | Tasarım ve mantık hataları, yanlış kripto kullanımı, sızıntı noktaları | 4. hafta CERT/CWE |
| 2 | Statik analiz (SAST) | Kaynağı çalıştırmadan: bellek hataları, tehlikeli çağrılar, kalıplar | 4. hafta (statik analiz) |
| 3 | Dinamik analiz (DAST) + sanitizer’lar | Çalışırken: bellek erişim hataları, UB, sızıntılar | 4. hafta (ASan/UBSan) |
| 4 | Fuzzing | Beklenmeyen girdilerle çökme/bozulma yolları | 4. hafta (libFuzzer/AFL kavramı) |
| 5 | Sızma testi | Yukarıdakilerin birleştirilmesiyle, saldırgan bakışıyla aşılabilirlik | Bu hafta bölüm 6 |

Neden bu sıra?

Statik analiz ucuzdur ve geniş tarar ama yanlış pozitif üretir; el ile inceleme pahalıdır ama bağlamı görür; fuzzing çalıştırma gerektirir ama insanın aklına gelmeyen girdileri bulur; sızma testi en pahalısıdır ve en son gelir. Önce ucuz yöntemlerle “kolay” bulguları temizlemek, sızma testinin zamanını gerçek, birleşik sorunlara ayırır. Bu, 4. haftadaki “güvenli derleme hattı”nın (CI’da SAST + sanitizer + fuzz) değerlendirmedeki karşılığıdır.

### Kod incelemesi: değerlendiricinin baktığı yerler

Kod incelemesi, otomatik araçların kaçırdığı mantık hatalarını bulur. Değerlendiricinin öncelikli baktığı yerler (hepsi önceki haftalardan):

- Kripto kullanımı: doğru algoritma/kip/dolgu mu? Anahtar nereden geliyor, nereye yazılıyor, ne zaman siliniyor? (3, 10, 11. haftalar)

- Girdi doğrulama ve bellek: sınır denetimi, tamsayı taşması, biçim dizisi, UAF (4. hafta CERT).

- Hata ve sır sızıntısı: günlükte hassas veri, hata iletilerinde iç durum (4, 6. haftalar).

- Denetim atlama yolları: bir güvenlik denetiminin tek bir dalla ya da tek bir dönüş değeriyle atlanabilmesi (9. hafta opak boolean, rastgele çıkış).

### Statik ve dinamik analiz, fuzzing

Bu üç yöntemi 4. haftada güvenli derleme hattının parçası olarak gördük. Değerlendirmede aynı araçlar, bu kez bağımsız bir tarafça çalıştırılır. Önemli olan, geliştiricinin bu araçları kendisinin çalıştırmış ve sonuçlarını (S16) sunmuş olmasıdır: değerlendirici, “bu ürünü daha önce kimse sınamamış” ile “geliştirici şu araçları çalıştırmış, şu bulguları kapatmış” arasında büyük fark görür.

## 4. Standartların istediği testler

Farklı standartlar farklı test türlerini vurgular. Projenizin hangi gereksinim ailesine yakın olduğunu bilmek, hangi testleri önceliklendireceğinizi belirler.

| Standart / çerçeve | Ağırlıklı beklediği test | Kısa not |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 27001 | Süreç ve yönetim denetimi | Ürünü değil, kurumu sertifikalar; test yerine kontrol kanıtı |
| Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408) | Kaynak inceleme + zafiyet analizi + sızma testi; saldırı potansiyeli derecelendirme | Derinlik EAL ile artar (13. hafta) |
| FIPS 140-3 | Kriptografik modül testleri (algoritma doğrulama, kendini test) | Yalnız modülü kapsar (13. hafta) |
| ETSI EN 303 645 | Temel IoT güvenlik gereksinimlerinin doğrulanması | Hafif, geniş kapsamlı |
| EMVCo / PCI | İşlevsel uygunluk + laboratuvar sızma testi + saldırı potansiyeli | Ödeme alanı; sıkı |
| OWASP MASVS + MASTG | Mobil uygulama güvenlik testi (statik + dinamik) | Projeniz için en uygulanabilir rehber |

Test yöntemi rehberleri

Sızma testinin nasıl yürütüleceği için olgunlaşmış açık rehberler vardır: web için OWASP WSTG, mobil için OWASP MASTG, genel süreç için PTES ve NIST SP 800-115. Bunlar bir “saldırı tarifi” değil, kapsamı ve yöntemi standartlaştıran test metodolojileridir; bir bulgunun tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlarlar.

## 5. Saldırı potansiyeli ve bulgu derecelendirme

Bir korumanın “var olması” yetmediğini, “ne kadar kolay aşıldığının” ölçülmesi gerektiğini söylemiştik. Ortak Kriterler ve ödeme şemaları bu ölçüyü saldırı potansiyeli (attack potential) puanlamasıyla yapar. Bir bulgunun ciddiyeti, “kırmak için ne gerekti?” sorusuna verilen yanıtla belirlenir. Bu, 9. haftadaki “gizlemenin ölçülmesi” (güç, dayanıklılık) çerçevesinin değerlendirmedeki resmî halidir.

### Saldırı potansiyeli faktörleri

Bir saldırıyı gerçekleştirmek için gereken çabayı beş–altı faktörle puanlarız; her faktörün puanları toplanır ve toplam bir dirençlik düzeyine (ör. “temel / orta / yüksek / çok yüksek”) eşlenir.

| Faktör | Soru | Düşük puan | Yüksek puan |
| --- | --- | --- | --- |
| Geçen süre (elapsed time) | Saldırı ne kadar sürdü? | Bir gün | Aylar |
| Uzmanlık (expertise) | Ne düzeyde beceri gerekti? | Sıradan kullanıcı | Konu uzmanı |
| Hedef bilgisi (knowledge of TOE) | Ürün hakkında ne bilmek gerekti? | Kamuya açık | İç/gizli belgeler |
| Fırsat penceresi (window of opportunity) | Ne kadar erişim/deneme gerekti? | Sınırsız/uzaktan | Kısıtlı fiziksel erişim |
| Ekipman (equipment) | Hangi araçlar gerekti? | Standart, ücretsiz | Özel, pahalı |

Yorum: Toplam puan yüksekse, saldırı zor demektir; koruma iyidir. Puan düşükse (ör. sıradan kullanıcı, bir saatte, ücretsiz araçla), bu ciddi bir bulgudur. Buradaki mantık 9. haftadaki dört ölçütle aynıdır: bir savunmanın gücü, onu aşmanın maliyetiyle ölçülür.

Örnek (sentetik)

“Sürüm derlemesinde bir lisans denetimi, ücretsiz bir tersine derleyiciyle, orta düzey bir kullanıcının bir saatte bulup tek bayt yamasıyla atlayabildiği bir dala bağlıydı.” → süre: düşük, uzmanlık: orta, bilgi: kamuya açık, ekipman: ücretsiz → düşük saldırı potansiyeli → ciddi bulgu. Öneri: opak boolean + rastgele çıkış (9. hafta) ve sunucu tarafı denetim.

### CVSS ile derecelendirme

Saldırı potansiyeli “kırmak ne kadar zor?” derken, CVSS (Common Vulnerability Scoring System) “bu zafiyetin etkisi ne kadar büyük?” sorusuna standart bir puan verir. İki ölçü birbirini tamamlar: biri olabilirliği (saldırının zorluğu), öteki etkiyi (gizlilik/bütünlük/erişilebilirlik kaybı) tartar. Bir bulgu raporunda çoğunlukla ikisi birden verilir; önceliklendirme buna göre yapılır.

## 6. Bulgu → öneri → aksiyon ve etki analizi

Değerlendirme bir “geçti/kaldı” damgası değil, bir iyileştirme döngüsüdür. Her bulgu için:

- Bulgu: laboratuvar ne buldu (kanıtla, tekrarlanabilir biçimde).

- Öneri: laboratuvarın önerdiği düzeltme yönü.

- Aksiyon: geliştiricinin ne yaptığı (ya da neden yapmadığı — gerekçeli kabul de bir aksiyondur).

- Kapanış: bazı bulgular “güvenlik açığı değil, iyi uygulama önerisi” olarak da kapanabilir.

Bu döngü, vize sonrası projenizde beklediğimiz bulgu–aksiyon listesinin (7. hafta) kaynağıdır.

### Güvenlik etki analizi ve delta değerlendirme

Düzeltmeler yeni bir sürüm doğurduğunda, her şeyi baştan değerlendirmek pahalıdır. Bu yüzden iki belge devreye girer (süreçteki 10. ve 11. adımlar):

- Güvenlik etki analizi (security impact analysis): Yeni sürümdeki değişiklikleri sınıflandırır (yeni özellik / iyileştirme / hata düzeltmesi), etkilenen dosyaları listeler ve her değişikliğin güvenlik etkisini yazar.

- Delta değerlendirme: Laboratuvar, bu belgeye dayanarak yalnız değişen kısmı yeniden değerlendirir; işaretli belgeleri, değişiklik dizinini, dosya listesini ve yeni TOE kimliğini ister.

Karıştırılan iki kavram

Etki analizi değişikliğin güvenlik etkisini belgeler; delta değerlendirme bu belgeye dayanıp yalnız değişeni yeniden değerlendirir. Biri geliştiricinin çıktısı, öteki laboratuvarın işidir. Sürüm kimliği ve özet değerleri tutarlı olmazsa delta değerlendirme yapılamaz (değerlendirilen ürün belirsizleşir).

## 7. Sızma testi planı

Sızma testi, yukarıdaki yöntemleri saldırgan bakışıyla birleştiren, planlı ve izinli bir etkinliktir. “Planlı” ve “izinli” sözcükleri isteğe bağlı değildir: kapsamı ve kuralları yazılı olmayan bir test, meşru bir güvenlik çalışması değildir. Bir plan en az şu dört başlığı içerir.

### 1. Kapsam (scope)

Neyin test edileceği ve neyin edilmeyeceği açıkça yazılır: hangi ikili dosya/sürüm, hangi bileşenler, hangi ortam (test ortamı mı, üretim mi), hangi veriler (yalnız sentetik). Kapsam dışı bırakılanlar da yazılır (ör. üçüncü taraf sunucular, gerçek kullanıcı verisi).

### 2. Angajman kuralları (rules of engagement)

- Yazılı izin ve yetkili imzası; test penceresi (tarih/saat).

- İzin verilen ve yasak yöntemler (ör. hizmet kesintisine yol açacak testler hariç).

- Veri işleme kuralı: gerçek kişisel veri kullanılmaz; bulgular gizli tutulur.

- Durdurma koşulu (kill switch): kritik bir etki görülürse test durur ve derhal bildirilir.

- İletişim ve yükseltme (escalation) noktaları.

### 3. Yöntem (methodology)

Tanınmış bir metodoloji seçilir ve ona uyulur: mobil için OWASP MASTG/MASVS, web için OWASP WSTG, genel süreç için PTES ya da NIST SP 800-115. Yöntem seçimi, sonucun tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar.

### 4. Test şablonu (sekiz başlık)

Değerlendirmedeki her test aynı şablonla yazılır; bu, projenizin S16 bölümünün de iskeletidir:

| Alan | İçerik |
| --- | --- |
| Test kimliği | Benzersiz numara |
| İlgili gereksinim | Hangi gereksinimi/varlığı sınıyor (S17 ile bağ) |
| Amaç | Ne doğrulanıyor |
| Ön koşullar | Ortam, sürüm, veriler |
| Yöntem/adımlar | Tekrarlanabilir biçimde |
| Beklenen sonuç | Güvenli davranış ne olmalı |
| Gözlenen sonuç | Ne oldu (kanıtla) |
| Saldırı potansiyeli / karar | Puanlama + geçti/kaldı + öneri |

Takım etkinliği (sınıf içi)

Her takım, kendi projesinden bir varlık seçer (ör. yerel veritabanındaki hassas kayıt) ve onun için bir test kartı doldurur: amaç, ön koşul, adımlar, beklenen/gözlenen sonuç, saldırı potansiyeli. Amaç bir açık bulmak değil, doğru test kartını yazmayı öğrenmektir.

## 8. Raporlama

İyi bir güvenlik raporu, bir “kaldınız” listesi değil, karar verilebilir bir belgedir:

- Yönetici özeti: teknik olmayan okur için genel durum ve en kritik üç bulgu.

- Yöntem ve kapsam: ne test edildi, ne edilmedi, hangi metodolojiyle.

- Bulgular: her biri kanıt, saldırı potansiyeli ve CVSS, öneri ile.

- Bulgu–aksiyon tablosu: geliştiricinin yanıtı ve kapanış durumu.

- Kalan risk: kapatılmayan ya da devredilen riskler, gerekçesiyle.

Eleştirel okuma alıştırması

Size verilen kısa bir bulgu metnini birlikte okuyun: bu bulgunun saldırı potansiyeli doğru mu derecelendirilmiş? Öneri uygulanabilir mi? “Karşılandı” diyen bir satırın kanıtı var mı? Bu okuma, 13. haftadaki uyum matrisi okumasının provasıdır.

## 9. Dönem projesi: bu hafta (S16 — test planı ve sonuçları)

- Test planı: En kritik iki–üç varlık/gereksinim için sekiz başlıklı test kartları yazın (S17 ile bağlı).

- Yöntem: Hangi metodolojiyi (MASTG/WSTG/PTES/NIST SP 800-115) temel aldığınızı belirtin.

- Sonuçlar: Testleri çalıştırıp gözlenen sonuçları yazın — finalde plan değil, sonuç beklenir.

- Bulgu–aksiyon: Vize geri bildirimlerini bir bulgu–aksiyon tablosuna dökün.

- Kalan risk: Kapatmadığınız riskleri ve gerekçesini yazın.

Etik ve hukuki çerçeve (tekrar)

Sızma testi yalnız kendi projeniz ve yetkili olduğunuz sistemler üzerinde yapılır. Başkasının sistemine izinsiz test, amacı ne olursa olsun suçtur. Bütün veriler sentetik olmalı; depoda gerçek sır ya da kişisel veri bulunmamalıdır.

## 10. Kendini sınama

1. Bir ürünün bağımsız değerlendirmesindeki 13 adımı ana hatlarıyla sıralayın. Hazırlık, değerlendirme ve süreklilik aşamaları neleri kapsar?

Hazırlık (1–4): değerlendirme hedefini (TOE) tanımlama, kapsam, güvenlik hedefi/gereksinimler, plan. Değerlendirme: yöntemleri uygulama (kod inceleme → SAST → DAST → fuzzing → sızma testi), bulguları saldırı potansiyeliyle derecelendirme, raporlama. Süreklilik: karar/sertifika, sonra her değişiklikte etki analizi + delta değerlendirme ve sürüm bakımı.

2. Değerlendirici hangi iki varsayımla çalışır? Bu neden ‘korumanın var olması yetmez’ sonucunu doğurur?

- Saldırgan sistemi tam bilir (Kerckhoffs), (2) saldırgan yetenekli ve kaynaklıdır. Bu yüzden bir korumanın sadece bulunması değil; belirli bir saldırı potansiyeline dayanması ve bunun kanıtla gösterilmesi gerekir.

3. Zafiyet değerlendirmesinin yöntemlerini (kod incelemesi, SAST, DAST, fuzzing, sızma testi) neden bu sırada uygularız?

Ucuz/otomatik/geniş kapsamlı yöntemlerden pahalı/el emeği/derin yöntemlere doğru. Erken ucuz taramalar kolay bulguları eler; pahalı el emeği (fuzzing, sızma testi) yalnız kalan derin sorunlara harcanır → bütçe ve zaman verimli kullanılır.

4. ISO/IEC 27001 ile Ortak Kriterler’in test beklentisi nasıl ayrılır? Biri neyi, öteki neyi sertifikalar?

ISO/IEC 27001 kurumun bilgi güvenliği yönetim sistemini (süreç/organizasyon) denetler ve sertifikalar. Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408) belirli bir ürünü (TOE) tanımlı bir güvence düzeyinde teknik olarak değerlendirir ve sertifikalar.

5. Saldırı potansiyelinin beş faktörünü sayın. Düşük saldırı potansiyeli neden ciddi bir bulgudur?

Geçen zaman, uzmanlık, ürün hakkında bilgi, fırsat (erişim/pencere), ekipman. Düşük saldırı potansiyeli, az zaman/beceri/araçla sömürülebilir demektir → çok sayıda saldırgan başarabilir → geniş ve olası tehdit, yani yüksek risk.

6. Saldırı potansiyeli ile CVSS neyi ölçer? İkisi neden birlikte verilir?

Saldırı potansiyeli saldırıyı gerçekleştirmenin zorluğunu/maliyetini; CVSS açığın ciddiyet/etkisini ölçer. Birlikte verilince hem ‘ne kadar kolay’ hem ‘ne kadar kötü’ görülür ve önceliklendirme sağlıklı yapılır.

7. Bulgu–öneri–aksiyon döngüsünü açıklayın. Bir bulgu ‘güvenlik açığı değil’ diye nasıl kapanır?

Her bulguya bir düzeltme önerisi ve sorumlu/aksiyon atanır, sonra düzeltme doğrulanır. Bir bulgu, bağlam veya telafi kontrolleri nedeniyle gerçekten sömürülemez olduğu kanıtlanırsa ‘etkilenmez / risk kabul’ gerekçesiyle (VEX benzeri) kapatılır.

8. Güvenlik etki analizi ile delta değerlendirme arasındaki fark nedir? Hangisi geliştiricinin, hangisi laboratuvarın çıktısıdır?

Etki analizi geliştiricinin çıktısıdır: yapılan değişiklik güvenliği/TOE’yi etkiliyor mu? Delta değerlendirme laboratuvarın işidir: etkilenen kısmı bağımsız olarak yeniden değerlendirir (tüm ürünü baştan değil).

9. Bir sızma testi planının dört başlığını (kapsam, angajman kuralları, yöntem, test şablonu) ve her birinin amacını yazın.

Kapsam: neyin test edilip edilmeyeceği. Angajman kuralları: izinler, sınırlar, zaman, durdurma koşulu. Yöntem: metodoloji ve araçlar (WSTG/PTES vb.). Test şablonu: tekrarlanabilir test kartları. Amaç: güvenli, etik, tekrarlanabilir ve kapsamı net bir test.

10. Angajman kurallarında ‘durdurma koşulu’ neden bulunur?

Gerçek zarar, veri kaybı veya hizmet kesintisi riskini sınırlamak için. Belirlenen bir eşikte (örn. üretim etkisi ya da kritik bir açık) test hemen durdurulur → güvenli ve etik yürütme sağlanır.

11. Sekiz başlıklı test kartının alanlarını sayın. Hangi alan S17 uyum matrisine bağlanır?

Örn: kimlik/no, ilgili gereksinim-hedef, ön koşul, adımlar, beklenen sonuç, gözlenen sonuç, karar (geçti/kaldı), kanıt/ek. ‘İlgili gereksinim / karar’ alanı S17 uyum matrisine kanıt olarak bağlanır.

12. Finalde S16’dan ‘plan’ değil ‘sonuç’ beklenmesi ne demektir?

Testin yalnızca nasıl yapılacağının yazılması yetmez; testlerin gerçekten çalıştırılıp gözlenen sonuçlarının (geçti/kaldı, kanıt, ekran çıktısı) raporlanması beklenir. Yani plan değil, gözlenen sonuçlar teslim edilir.

## 11. Kaynaklar ve ileri okuma

- Güvenli programlama teknik kılavuzu (ders kaynağı) — teslim edilen güvenlik kılavuzunun ve değişiklik/etki analizi belgelerinin yapısı; gereksinim bloğu ve durum (“karşılandı / devredildi / karşılanmadı”).

- OWASP MASVS ve MASTG — mobil uygulama güvenlik gereksinimleri ve test rehberi.

- OWASP WSTG — web uygulama güvenlik testi rehberi.

- PTES (Penetration Testing Execution Standard) ve NIST SP 800-115 — sızma testi süreç metodolojileri.

- Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408) ve ilgili saldırı potansiyeli kılavuzları — 13. haftaya köprü.

- CVSS — zafiyet ciddiyet puanlaması.

Bir sonraki hafta

13. hafta — Güvenlik gereksinimleri. Bu hafta “gereksinim şablonu” ve “uyum matrisi”ni süreç içinde gördük; 13. haftada iyi bir gereksinimin nasıl yazıldığını, izlenebilirlik/uyum matrisini ve Ortak Kriterler, FIPS 140-3, ETSI, EMVCo, PCI, MASVS gereksinim setlerini ayrıntılı işleyeceğiz.